Herning Kommune Enghavevej 10 7400 Herning Att.: Michael Gramkow

AFGØRELSE
om ændring af foranstaltning fastlagt i indsatsprogrammet

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse efter § 5, stk. 4, i bekendtgørelse om indsatsprogrammer.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Herning Kommune kan gennemføre foranstaltningen ”udlægning af groft materiale” i stedet for den planlagte foranstaltning ”hævning af vandløbsbunden” i Mølsted Bæk, o6040_y.

Miljøstyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 11 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer1.

Sagens oplysninger

Herning Kommune har ved e-mail d. 22. april 2021 rettet henvendelse til Miljøstyrelsen om udskiftning af foranstaltningen ”hævning af vandløbsbunden” i Mølsted Bæk, o6040_y

Herning Kommune oplyser, at de har vurderet, at hævning af bund ikke vil bidrage til målopfyldelse, da bunden ikke kan hæves væsentligt uden at påvirke afvandingen fra store arealer og private boliger. Derudover er det primært de flade stræk i vandløbet, som han hæves og det vil ikke bidrage til at opnå målopfyldelse for fisk, som er årsag til den nuværende dårlige tilstand. På trods af at der er grus i vandløbet, har kommunen vurderet, at der mangler egnet gydegrus. Derudover mangler der også skjul og variationsskabende sten/træ, så det er kommunens vurdering at foranstaltningen ”udlægning af groft materiale” vil bidrage positivt til at opnå målopfyldelse for fisk og dermed samlet målopfyldelse.

Ifølge basisanalysen for vandområdeplaner 2021-2027 er den nuværende samlede økologiske tilstand dårlig. Hertil fremgår det af bekendtgørelse om miljømål, at god økologisk tilstand skal tilvejebringes senest 22. december 2021.

Miljøstyrelsens vurdering og afgørelse

Efter § 5, stk. 4, i bekendtgørelse om indsatsprogrammer1 kan Miljøstyrelsen på anmodning fra en kommunalbestyrelse og efter en konkret vurdering træffe afgørelse om, at kommunen kan gennemføre andre foranstaltninger end de, der er fastlagt i bekendtgørelsens bilag 1-4, hvis styrelsen vurderer, at disse andre

foranstaltninger er dokumenterbart lige så miljø- og omkostningseffektive som de fastlagte foranstaltninger.

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af oplysningerne fra Herning Kommune, at behovet for foranstaltningen ”hævning af vandløbsbunden” ikke er, som det var forudsat ved fastlæggelsen af foranstaltningerne. Særligt oplysningen om at kommunen ikke vurderer, at foranstaltningen vil bidrage til at opnå målopfyldelse, vægter i Miljøstyrelsens vurdering.

Miljøstyrelsen vurderer, at en gennemførelse af den alternative foranstaltning er lige så omkostningseffektiv som den fastlagte foranstaltning.

Miljøstyrelsen træffer på den baggrund afgørelse om, at Herning Kommune kan gennemføre foranstaltningen ”udlægning af groft materiale” i stedet for den fastlagte foranstaltning ”hævning af vandløbsbunden” i vandområde o6040_y.

”Genslyngning” bevares som foranstaltning i vandområdet.

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Miljøministeren foretager ved lejlighed de fornødne korrektioner af bekendtgørelse om miljømål2 samt af indsatsprogrammet1, som afgørelsen giver anledning til, jf. § 5, stk. 5, i bekendtgørelse om indsatsprogrammer1.

Med venlig hilsen

Lene Strøm Pedersen

Miljøtekniker

+45 24 85 78 05

lensp@mst.dk

Bekendtgørelse nr. 449 af 11. april 2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

Bekendtgørelse nr. 448 af 11. april 2019 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster.